**О благоустройстве внутридворовых территорий в рамках исполнения мероприятий муниципальных программ внутригородских районов городского округа Самара «Комфортная городская среда»**

**в 2020 году**

Постановлением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 29.12.2017 № 251 утверждена муниципальная программа Промышленного внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы.

Общественной комиссией муниципальной программы 21.02.2020, в соответствии с условиями и требованиями Программы, наличием технической возможности и соответствующим объемом бюджетных ассигнований муниципальной Программы утвержден перечень 11 дворовых территорий, планируемых для благоустройства в 2020 году по адресам:

1. ул. Ново-Вокзальная, д. 271;

2. ул. Калинина, д. 2, ул. Кр. Коммунаров, д. 46;

3. ул. Фадеева, д. 53;

4. ул. З. Космодемьянской, д. 10;

5. ул. Воронежская, д. 192;

6. ул. Стара Загора, д. 118;

7. пр. Кирова, д. 234;

8. пр. Кирова, д. 40, д. 42, ул. Краснодонская, д. 7, д. 9;

9. пр. Кирова, д. 74;

10. пр. Кирова, д. 322;

11. ул. Стара Загора, д. 159 а.

Для осуществления мероприятий Программы в 2020 году Промышленному внутригородскому району предоставлены субсидии из вышестоящих бюджетов в сумме 16 906,6 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 14 539,7 тыс. рублей;

- региональный бюджет - 2 366,9 тыс. рублей;

На данные цели в бюджете района предусмотрено софинансирование в размере 19 899,5 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 889,8 тыс. рублей;

- местный бюджет дополнительно – 19 009,6 тыс. рублей.

Для осуществления благоустройства дворовых территорий с подрядной организацией ООО «ПСК» заключен муниципальный контракт № 18 от 29.04.2020 на сумму 36 806,0 млн. рублей.

Срок выполнения работ по контракту: начало работ – 29.04.2020

 окончание работ – 31.08.2020

В 2020 году выполнено благоустройство дворовых территорий по следующим адресам:

***1. ул. Калинина, 2, ул. Красных Коммунаров, 46:***

(площадь дворовой территории – 4 200 кв.м)

Выполнено устройство освещения дворовой территории.

Установлены малые архитектурные формы: 9 скамеек, 1урна.

Благоустроена детская площадка: установлены гимнастический и игровой комплексы, детское игровое оборудование (7 единиц), выполнено устройство антитравматического покрытия на детской площадке.

Установлено 395 п.м пешеходного и газонного ограждения.

Работы завершены в полном объеме.

***2. ул. Фадеева, 53:***

(площадь дворовой территории – 12 000 кв.м)

Выполнено устройство освещения дворовой территории, установлено 15 световых опор, 30 светильников.

Установлены малые архитектурные формы: 9 скамеек, 7 урн.

Благоустроена детская площадка: установлен гимнастический комплекс и детское игровое оборудование (3 единиц), выполнено устройство антитравматического покрытия на детской площадке.

Установлено 505 п.м пешеходного и газонного ограждения.

Работы завершены в полном объеме.

***3. Зои Космодемьянской, 10:***

(площадь дворовой территории – 2115 кв.м)

Выполнено устройство освещения дворовой территории, установлено 3 световых опоры, 7 светильников.

Установлены малые архитектурные формы: 2 скамейки, 2 урны.

Благоустроена детская площадка: установлен 1 гимнастический комплекс, выполнено устройство антитравматического покрытия на детской площадке.

Установлено 115 п.м пешеходного и газонного ограждения.

Работы завершены в полном объеме.

***4. Воронежская, 192:***

(площадь дворовой территории – 3170 кв.м)

Выполнено устройство освещения дворовой территории, установлено 4 световых опор, 7 светильников.

Установлены малые архитектурные формы: 8 урн.

Установлено 280 п.м пешеходного и газонного ограждения, 100 п.м перильного ограждения (лестничные спуски).

Работы завершены в полном объеме.

***5. Стара Загора, 118:***

(площадь дворовой территории – 2260 кв.м)

Выполнено устройство освещения дворовой территории, установлена 1 световая опора, 3 светильника.

Установлены малые архитектурные формы: 5 скамеек, 5 урн.

Установлено 170 п.м газонного ограждения, 36 п.м перильного ограждения (лестничные спуски).

Работы завершены в полном объеме.

***6. пр. Кирова, 234:***

(площадь дворовой территории – 4040 кв.м)

Выполнено устройство освещения дворовой территории, установлено 5 световых опор, 9 светильников.

Благоустроены детская и спортивная площадки: установлены футбольные ворота, баскетбольные щиты, 1 гимнастический комплекс, выполнено устройство антитравматического покрытия на детской и спортивной площадках.

Установлены малые архитектурные формы: 4 скамейки, 2 урны.

Установлено 90 п.м ограждения детской площадки, 64 п.м ограждения футбольного поля.

Работы завершены в полном объеме.

***7. пр. Кирова, 40, 42, ул. Краснодонская, 7, 9:***

(площадь дворовой территории – 24000 кв.м)

Выполнено устройство освещения дворовой территории, установлено 26 световых опор, 59 светильников.

Благоустроены 2 детские площадки: установлен 1 игровой комплекс, 4 единицы детского игрового оборудования, выполнено устройство антитравматического покрытия на детских площадках.

Установлены малые архитектурные формы: 1 скамейка, 5 урн.

Установлено 190 п.м ограждения детской площадки, 38 п.м газонного ограждения, 20п.м ограждения футбольного поля.

Работы завершены в полном объеме.

***8. пр. Кирова, 74:***

(площадь дворовой территории – 1030 кв.м)

Выполнено устройство освещения дворовой территории, установлена 1 световая опора, 2 светильника.

Установлены малые архитектурные формы: 1 скамейка, 1 урна.

Установлено 170 п.м газонного ограждения, 36 п.м перильного ограждения (лестничные спуски).

Работы завершены в полном объеме.

***9. пр. Кирова, 322:***

(площадь дворовой территории – 3600 кв.м)

Выполнено устройство освещения дворовой территории, установлено 3 световых опоры, 8 светильников.

Благоустроены 2 детских площадки: установлен 1 игровой комплекс и 1 гимнастический комплексы, 5 единиц детского игрового оборудования, выполнено устройство антитравматического покрытия на детских площадках.

Установлены малые архитектурные формы: 2 скамейки, 2 урны.

Установлено 86 п.м газонного ограждения.

Работы завершены в полном объеме.

***10. ул. Стара Загора, 159 А:***

(площадь дворовой территории – 12400 кв.м)

Выполнено устройство освещения дворовой территории, установлено 7 световых опор, 22 светильника.

Благоустроены детская и спортивная площадки: установлено детское игровое и спортивное оборудование, выполнено устройство антитравматического покрытия и установка ограждений.

Выполнены работы по озеленению дворовой территории: посадка саженцев деревьев и кустарников, посев травы.

Работы выполнены в полном объеме.

***11. ул. Ново-Вокзальная, 271:***

(площадь дворовой территории – 7 700 кв.м)

Выполнено устройство освещения дворовой территории, установлено 8 светильников на существующих световых опорах.

Выполнено устройство антитравматического покрытия на детской площадке, установлено детское игровое оборудование, МАФ, ограждение.

Работы выполнены в полном объеме.