Оценка эффективности реализации в 2018 году муниципальной программы Промышленного внутригородского района городского округа Самара

«Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы

Оценка степени выполнения в 2018 году мероприятий муниципальной программы Промышленного внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы (далее – муниципальная программа) представляет собой отношение количества выполненных мероприятий к общему количеству запланированных мероприятий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя  | Единица измерения | Значения показателей |
| План | Факт |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий  | Ед. | 192 | 181 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 39,0 | 36,7 |
| 3 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий  | Чел/часы | 200 | 200 |
| 4 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел/часы | 200 | 200 |
| 5 | Объем финансирования за счет всех источников | тыс. руб. | 35 610,3 | 35 144,8 |

Запланированные мероприятия муниципальной программы выполнены на 94,27%.

Оценка эффективности реализации в 2018 году муниципальной программы рассчитана как средняя взвешенная всех оценок по удельному весу объемов финансирования соответствующих подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы.

Показатель эффективности реализации муниципальной программы составил 98,98%.

В соответствии с Постановлением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 24.08.2017 № 123 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Промышленного внутригородского района городского округа Самара" при значении степени выполнения мероприятий муниципальной программы 94,27% и при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы 98,98% - ***реализация*** ***муниципальной программы является эффективной***