АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 2017 г. N 251

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОМЫШЛЕННОГО

ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

"КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА" НА 2018 - 2030 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений администрации Промышленного внутригородского района  городского округа Самара от 30.10.2018 [N 300](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=111714&dst=100005), от 23.01.2019 [N 10](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=114958&dst=100005),  от 08.05.2019 [N 123](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=118878&dst=100005), от 25.02.2020 [N 54](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=129525&dst=100005), от 02.10.2020 [N 257](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=136018&dst=100005),  от 23.12.2020 [N 371](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=139735&dst=100005), от 17.03.2021 [N 130](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=141548&dst=100005), от 07.06.2022 [N 247](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=156833&dst=100005),  от 10.01.2023 [N 02](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=165021&dst=100005), от 07.07.2023 [N 243](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=171342&dst=100005), от 25.08.2023 [N 304](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=172788&dst=100005),  от 29.11.2023 [N 429](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=176798&dst=100005), от 16.01.2024 [N 10](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=178900&dst=100005), от 19.02.2024 [N 85](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=179968&dst=100005),  от 31.05.2024 [N 243](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=184069&dst=100005), от 04.06.2024 [N 249](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=184131&dst=100005), от 11.07.2024 [N 295](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=185554&dst=100005)) |  |

В соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=481370) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [Уставом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=158157&dst=100016) Промышленного внутригородского района городского округа Самара, руководствуясь [Порядком](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=97191&dst=100010) разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Промышленного внутригородского района городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 24.08.2017 N 123, постановляю:

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=156833&dst=100006) администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 07.06.2022 N 247)

1. Утвердить прилагаемую муниципальную [программу](#P43) Промышленного внутригородского района городского округа Самара "Комфортная городская среда" на 2018 - 2030 годы.

(в ред. Постановлений администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 08.05.2019 [N 123](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=118878&dst=100005), от 07.07.2023 [N 243](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=171342&dst=100007), от 31.05.2024 [N 243](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=184069&dst=100005))

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава

Администрации Промышленного

внутригородского района

городского округа Самара

В.А.ЧЕРНЫШКОВ

Утверждена

Постановлением

Администрации Промышленного

внутригородского района

городского округа Самара

от 29 декабря 2017 г. N 251

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА "КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА"

НА 2018 - 2030 ГОДЫ

(далее - муниципальная программа)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений администрации Промышленного внутригородского района  городского округа Самара от 30.10.2018 [N 300](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=111714&dst=100005), от 23.01.2019 [N 10](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=114958&dst=100005),  от 08.05.2019 [N 123](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=118878&dst=100005), от 25.02.2020 [N 54](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=129525&dst=100006), от 02.10.2020 [N 257](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=136018&dst=100006),  от 23.12.2020 [N 371](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=139735&dst=100006), от 17.03.2021 [N 130](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=141548&dst=100006), от 07.06.2022 [N 247](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=156833&dst=100008),  от 10.01.2023 [N 02](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=165021&dst=100006), от 07.07.2023 [N 243](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=171342&dst=100008), от 25.08.2023 [N 304](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=172788&dst=100005),  от 29.11.2023 [N 429](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=176798&dst=100005), от 16.01.2024 [N 10](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=178900&dst=100006), от 19.02.2024 [N 85](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=179968&dst=100006),  от 31.05.2024 [N 243](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=184069&dst=100006), от 04.06.2024 [N 249](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=184131&dst=100006), от 11.07.2024 [N 295](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=185554&dst=100005)) |  |

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | - муниципальная программа Промышленного внутригородского района городского округа Самара "Комфортная городская среда" на 2018 - 2030 годы |
| (в ред. Постановлений администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 08.05.2019 [N 123](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=118878&dst=100005), от 07.07.2023 [N 243](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=171342&dst=100009), от 31.05.2024 [N 243](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=184069&dst=100006)) | |
| ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | - решение Главы Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 04.08.2017 |
| РАЗРАБОТЧИК МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | - Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара |
| ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | - Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара |
| СОИСПОЛНИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | - муниципальное бюджетное учреждение Промышленного внутригородского района городского округа Самара "Промышленный" |
| ЦЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | - совершенствование уровня благоустройства территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара |
| ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | - комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Промышленного внутригородского района городского округа Самара;  - повышение уровня благоустройства территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=156833&dst=100008) администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 07.06.2022 N 247) | |
| ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | - количество благоустроенных дворовых территорий;  - площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;  - площадь благоустроенной территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара |
| (раздел в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=156833&dst=100009) администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 07.06.2022 N 247) | |
| ПОДПРОГРАММЫ | - отсутствуют |
| ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | - начало: 01.01.2018;  - окончание: 31.12.2030 |
| (раздел в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=184131&dst=100006) администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 04.06.2024 N 249) | |
| ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 2018 - 2030 годы составит 543 265,6 тыс. рублей |
| (раздел в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=184131&dst=100010) администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 04.06.2024 N 249) | |
| ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | - повышение уровня комфортности проживания на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара;  - улучшение организации досуга граждан |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ | - дворовая территория многоквартирного дома - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и внутриквартальными проездами;  - комплексное благоустройство - совокупность работ и мероприятий, направленных на создание благоприятных условий жизни и досуга граждан, включающих в себя работы по строительству и ремонту объектов благоустройства |
| (раздел в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=118878&dst=100012) администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 08.05.2019 N 123) | |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена

муниципальная программа

Одной из задач деятельности Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий многоквартирных домов.

В Промышленном внутригородском районе городского округа Самара насчитывается около 500 дворовых территорий.

В настоящее время фактическое состояние дворовых территорий многоквартирных домов не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами [Градостроительного](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461102) и [Жилищного](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466854) кодексов Российской Федерации, а именно: недостаточное озеленение, отсутствие комплексов детского оборудования и малых архитектурных форм, малое количество оборудованных спортивных площадок и площадок для отдыха, нехватка парковок для временного хранения транспортных средств. Значительное количество покрытия внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек и тротуаров требует ремонта.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов невозможно осуществлять без комплексного метода. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания граждан.

Учитывая необходимость комплексного подхода к решению проблем в сфере благоустройства, оптимальным вариантом, позволяющим выявить и решить проблемы в указанной сфере, является использование программно-целевого метода бюджетного планирования. Применение программно-целевого метода позволит осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов с учетом мнения граждан, а именно:

- улучшить содержание объектов благоустройства и в целом внешнего облика Промышленного внутригородского района городского округа Самара;

- благоустроить дворовые территории многоквартирных домов Промышленного внутригородского района городского округа Самара;

- обеспечить устройство новых спортивных и детских площадок, зон озеленения и отдыха на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара;

- восстановить покрытия внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек и тротуаров.

Муниципальная программа с учетом мнения граждан позволит реализовать стратегию повышения качества жизни и создания более благоприятных условий проживания на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

2. Цели и задачи, этапы и сроки реализации муниципальной

программы, конечные результаты ее реализации,

характеризующие целевое состояние (изменение состояния)

в сфере реализации муниципальной программы

При разработке мероприятий муниципальной программы сформированы и определены основные цели и задачи.

Целью реализации муниципальной программы является совершенствование уровня благоустройства территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

Основными задачами муниципальной программы являются:

- комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Промышленного внутригородского района городского округа Самара;

- повышение уровня благоустройства территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=156833&dst=100016) администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 07.06.2022 N 247)

Задачи включают в себя:

- ремонт покрытий внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек и тротуаров;

- организация парковок (открытых стоянок) для временного хранения транспортных средств;

- размещение, содержание и ремонт комплексов детского оборудования и малых архитектурных форм;

- озеленение территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара;

- создание новых и обустройство существующих детских, спортивных площадок, площадок для отдыха;

- повышение уровня благоустройства территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=156833&dst=100019) администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 07.06.2022 N 247)

Срок реализации муниципальной программы - 01.01.2018 - 31.12.2030.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=184131&dst=100013) администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 04.06.2024 N 249)

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

1. Бюджетные риски, связанные с изменением бюджетного законодательства или сокращением финансирования мероприятий за счет бюджетных средств по сравнению с запланированными значениями.

2. Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью граждан, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов.

3. Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством общественного взаимодействия, недостаточным контролем за реализацией муниципальной программы.

4. Иные риски, которые могут препятствовать выполнению муниципальной программы.

При возникновении вышеуказанных рисков муниципальная программа подлежит корректировке.

В результате реализации программных мероприятий к большей части дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу, планируется применить индивидуальную технологию производства восстановительных работ. Проведение работ, необходимых для приведения территорий, прилегающих к многоквартирным домам, и внутриквартальных проездов в нормативное состояние, обеспечит комфортные условия проживания граждан, безопасность дорожного движения, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, планируется:

- увеличение количества и площади благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов.

Создание комфортной среды Промышленного внутригородского района городского округа Самара возможно при соблюдении ряда условий, которые отвечают принципам программно-целевого метода планирования бюджета.

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=118878&dst=100015) администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 08.05.2019 N 123)

3. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной

программы с расшифровкой плановых значений по годам ее

реализации

Муниципальная программа оценивается по степени достижения основной цели - реализация системы эффективных мер, направленных на повышение уровня благоустройства территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

В соответствии с поставленными задачами планируется достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы согласно [таблице N 1](#P153).

Таблица N 1

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=184131&dst=100014) администрации Промышленного

внутригородского района городского округа Самара

от 04.06.2024 N 249)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | | | | | | | | | | | | | Итого за период реализации |
| 2018 год [<1>](#P253) | 2019 год [<1>](#P253) | 2020 год [<1>](#P253) | 2021 год [<1>](#P253) | 2022 год [<1>](#P253) | 2023 год [<1>](#P253) | 2024 год [<1>](#P253) | 2025 год [<1>](#P253) | 2026 год [<1>](#P253) | 2027 год [<1>](#P253) | 2028 год [<1>](#P253) | 2029 год [<1>](#P253) | 2030 год [<1>](#P253) |
| Цель: совершенствование уровня благоустройства территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Задача 1: комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Промышленного внутригородского района городского округа Самара | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 7 | 6 | 11 | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 230 | 318 |
| 2 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел./часы | 200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 19805 |
| 3 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел./часы | 200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 19805 |
| Задача 2: повышение уровня благоустройства территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4 | Площадь благоустроенной территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара | Тыс. м2 | - | - | - | - | 33627 | 34807 | 33200 |  |  |  |  |  |  | - |

--------------------------------

<1> Значения показателей фиксируются на 1 января отчетного года.

4. Перечень мероприятий муниципальной программы

Для поддержания дворовых территорий многоквартирных домов в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана настоящая муниципальная программа.

В муниципальной программе предусматривается целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности.

На дворовой территории многоквартирного дома в интересах граждан, проживающих в многоквартирном доме, к которому она прилегает, размещаются детские площадки, места для отдыха, парковки для транспортных средств, зеленые насаждения и иные объекты общественного пользования.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется исходя из:

1. минимального перечня:

- установка скамеек;

- установка урн;

- обеспечение освещением;

- ремонт дворовых проездов;

2. дополнительного перечня:

- оборудование автомобильными парковками;

- оборудование детскими и (или) спортивными площадками;

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек;

- устройство площадок для выгула домашних животных;

- ремонт или устройство ограждения;

- озеленение территории;

- прочие виды работ, направленные на обеспечение физической и пространственной доступности зданий, сооружений и дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, в рамках благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=139735&dst=100010) администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 23.12.2020 N 371)

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий МКД реализуется:

- при условии выполнения минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий МКД;

- принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о включении созданного в результате благоустройства оборудования (объекта) в состав общего имущества многоквартирного дома в целях осуществления последующего содержания указанного оборудования (объекта) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- софинансирования собственниками помещений МКД работ по благоустройству в размере не менее 20% от стоимости выполнения работ. Данное условие распространяется на дворовые территории, включаемые в настоящую Программу после 1 апреля 2019 года.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=118878&dst=100118) администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 08.05.2019 N 123)

Виды работ, предусмотренные минимальным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, определяются собственниками помещений в многоквартирных домах.

[Перечень](#P385) мероприятий муниципальной программы представлен в приложении N 1 к настоящей Муниципальной программе.

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу утверждается Постановлением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

Заинтересованными лицами являются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории многоквартирного дома, подлежащей благоустройству, управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные и иные специализированные потребительские кооперативы, индивидуальные предприниматели, обслуживающие многоквартирные дома Промышленного внутригородского района городского округа Самара, которые уполномочены общим собранием собственников помещений многоквартирного дома на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=118878&dst=100123) администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 08.05.2019 N 123)

Рассмотрение поступивших предложений заинтересованных лиц и отбор дворовых территорий многоквартирных домов Промышленного внутригородского района городского округа Самара для включения в муниципальную программу осуществляется на заседаниях общественной комиссии, положение о которой утверждается Постановлением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

Решения общественной комиссии оформляются протоколами, которые размещаются на официальных сайтах Администрации городского округа Самара в разделе "Промышленный внутригородской район" подразделе "Комфортная городская среда" ([www.samadm.ru](file:///C:\Users\SlistinaZV\Desktop\www.samadm.ru)).

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории многоквартирных домов в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме финансового и (или) трудового участия. Выполнение видов работ из дополнительного перечня работ осуществляется в рамках муниципальной программы при условии финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных видов работ в соответствии с [Порядком](#P543) участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включая порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц (приложение N 2 к настоящей Муниципальной программе).

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=118878&dst=100124) администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 08.05.2019 N 123)

[Порядок](#P589) разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, включаемой в муниципальную программу, приведен в приложении N 3 к настоящей Муниципальной программе.

Адресный [перечень](#P829) дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, приведен в Приложении N 5 к настоящей муниципальной программе.

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=118878&dst=100126) администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 08.05.2019 N 123)

Общественная комиссия муниципальной программы вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы:

- дворовые территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, имеющих высокий износ и планируемых в перспективе к расселению, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с Генеральным планом развития территории муниципального образования;

- дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей Программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в срок до 1 июня 2029 года с одобрения общественной комиссии.

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=118878&dst=100128) администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 08.05.2019 N 123; в ред. Постановлений администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 23.12.2020 [N 371](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=139735&dst=100026), от 07.07.2023 [N 243](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=171342&dst=100082), от 31.05.2024 [N 243](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=184069&dst=100100), от 04.06.2024 [N 249](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=184131&dst=100100))

В рамках повышения качества и комфорта городской среды на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара в целях увеличения площади благоустроенной территории осуществляется ремонт внутриквартальных проездов, в том числе за счет субсидий, предоставляемых Промышленному внутригородскому району городского округа Самара в соответствии с [Решением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=155718) Думы городского округа Самара от 10.09.2020 N 567 "Об утверждении Положения "О порядке предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара бюджетам внутригородских районов городского округа Самара в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления внутригородских районов городского округа Самара по решению вопроса местного значения внутригородских районов городского округа Самара по организации благоустройства территорий внутригородских районов городского округа Самара".

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=156833&dst=100027) администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 07.06.2022 N 247)

5. Обоснование ресурсного обеспечения

муниципальной программы

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=118878&dst=100131) администрации Промышленного

внутригородского района городского округа Самара

от 08.05.2019 N 123)

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 543 265,6 тыс. руб., из них:

1) за счет средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара - 126 525,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 - 6 500,0 тыс. руб.;

2019 - 11 900,0 тыс. руб.;

2020 - 19 900,0 тыс. руб.;

2021 - 16 600,0 тыс. руб.;

2022 - 24 997,3 тыс. руб.;

2023 - 15 218,6 тыс. руб.;

2024 - 15 709,7 тыс. руб.;

2025 - 15 700,0 тыс. руб.;

2026 - 0,0 тыс. руб.;

2027 - 0,0 тыс. руб.;

2028 - 0,0 тыс. руб.;

2029 - 0,0 тыс. руб.;

2030 - 0,0 тыс. руб.;

2) за счет средств бюджета Самарской области - 145 334,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 - 29 110,3 тыс. руб.;

2019 - 21 907,1 тыс. руб.;

2020 - 16 906,6 тыс. руб.;

2021 - 16 628,5 тыс. руб.;

2022 - 18 373,9 тыс. руб.;

2023 - 20 764,4 тыс. руб.;

2024 - 21 643,7 тыс. руб.;

2025 - 2030 - в объеме фактического поступления;

3) за счет средств бюджета городского округа Самара - 271 405,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2022 - 97 600,0 тыс. руб.;

2023 - 115 330,3 тыс. руб.;

2024 - 58 475,2 тыс. руб.;

2025 - 2030 - в объеме фактического поступления.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=184131&dst=100101) администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 04.06.2024 N 249)

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара, предусмотренных решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара о бюджете Промышленного внутригородского района городского округа Самара на соответствующий финансовый год и плановый период, в порядке, установленном бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами.

Кроме того, существует потребность в дополнительном финансировании мероприятий муниципальной программы для выполнения условий софинансирования за счет средств вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников, которые соответствуют фактическому поступлению в течение финансового года. Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов.

Расходные обязательства по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в муниципальной программе проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством.

Предельная дата заключения соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=141548&dst=100027) администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 17.03.2021 N 130)

6. Описание мер муниципального регулирования

в соответствующей сфере, направленных на достижение целей

муниципальной программы

Основные мероприятия муниципального регулирования направлены на достижение цели и задач муниципальной программы и включают в себя следующие муниципальные правовые акты:

- [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=97191) Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 24.08.2017 N 123 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Промышленного внутригородского района городского округа Самара";

- [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=165090) Администрации Промышленного внутригородского района городского округа от 24.08.2017 N 124 "О мерах по реализации на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара муниципальной программы "Комфортная городская среда" на 2018 - 2022 годы";

- Постановление Администрации Промышленного внутригородского района городского округа от 29.12.2017 N 251 "Об утверждении муниципальной программы Промышленного внутригородского района городского округа Самара "Комфортная городская среда" на 2018 - 2022 годы".

В рамках реализации муниципальной программы будет проводиться постоянный мониторинг и при необходимости корректировка данных, принятие постановлений Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара о внесении изменений в муниципальную программу либо досрочном прекращении реализации муниципальной программы.

7. Механизм реализации муниципальной программы

Реализация программных мероприятий осуществляется путем совместной деятельности исполнителей мероприятий муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает ее реализацию посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации муниципальной программы исходя из ее содержания.

Организацию управления процессом реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы, в том числе:

организовывает реализацию программных мероприятий;

осуществляет сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий;

корректирует программные мероприятия и сроки их реализации в ходе реализации муниципальной программы;

проводит мониторинг законодательства и совершенствование мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы.

При необходимости для реализации отдельных мероприятий муниципальной программы могут создаваться рабочие группы, комиссии.

8. Методика комплексной оценки эффективности реализации

муниципальной программы

[Методика](#P783) комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы приведена в приложении N 4 к настоящей Муниципальной программе.

Приложение N 1

к Муниципальной программе

Промышленного внутригородского района

городского округа Самара

"Комфортная городская среда"

на 2018 - 2030 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОМЫШЛЕННОГО

ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

"КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=184131&dst=100131) администрации Промышленного внутригородского района  городского округа Самара от 04.06.2024 N 249) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель/Соисполнитель | Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | Ожидаемый результат |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Итого |
| Цель: совершенствование уровня благоустройства территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Промышленного внутригородского района городского округа Самара | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара/Муниципальное бюджетное учреждение Промышленного внутригородского района городского округа Самара "Промышленный" | 35 610,3 | 33 807,1 | 36 806,6 | 33 228,5 | 42 367,5 | 34 794,6 | 28 148,5 | 15 700,0 | - | - | - | - | - | 260 463,1 | 318 благоустроенных дворов |
| В том числе за счет: |
| средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара | 6 500,0 | 11 900,0 | 19 900,0 | 16 600,0 | 23 993,6 | 14 030,2 | 6 504,8 | 15 700,0 | - | - | - | - | - | 115 128,6 |
| Средств вышестоящих бюджетов Самарской области <\*> | 29 110,3 | 21 907,1 | 16 906,6 | 16 628,5 | 18 373,9 | 20 764,4 | 21 643,7 | - | - | - | - | - | - | 145 334,5 |
| 2. | Мероприятия по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, дворовые территории которых благоустраиваются с использованием средств субсидии | Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3 | Благоустройство территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара, всего | Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара/Муниципальное бюджетное учреждение Промышленного внутригородского района городского округа Самара "Промышленный" | - | - | - | - | 98 603,7 | 116 518,7 | 67 680,1 | - | - | - | - | - | - | 282 802,5 |  |
| в том числе за счет: |
| средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара | - | - | - | - | 1 003,7 | 1 188,4 | 9 204,9 | - | - | - | - | - | - | 11 397,0 |
| средств бюджета городского округа Самара | - | - | - | - | 97 600,0 | 115 330,3 | 58 475,2 | - | - | - | - | - | - | 271 405,5 |

Приложение N 2

к Муниципальной программе

Промышленного внутригородского района

городского округа Самара "Комфортная

городская среда" на 2018 - 2030 годы

ПОРЯДОК

УЧАСТИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ В ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МКД, ВКЛЮЧАЯ ПОРЯДОК

АККУМУЛИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений администрации Промышленного внутригородского района  городского округа Самара от 08.05.2019 [N 123](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=118878&dst=100154), от 07.07.2023 [N 243](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=171342&dst=100008),  от 31.05.2024 [N 243](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=184069&dst=100006)) |  |

1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме финансового и (или) трудового участия.

2. Организация финансового и (или) трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах, дворовая территория которых подлежит благоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах.

3. Трудовое участие может быть выражено в выполнении следующих неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

- подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта и пр.);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников.

4. Доля трудового участия определяется заинтересованными лицами.

5. Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

6. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в Администрацию Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Администрацию Промышленного внутригородского района городского округа Самара не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

7. Доля финансового участия при реализации работ, относящихся к дополнительному перечню, составляет не менее 20% от стоимости выполнения работ. Данное условие распространяется на дворовые территории, включаемые в настоящую Программу после 1 апреля 2019 года.

8. Финансовое участие организовывается посредством перечисления денежных средств уполномоченными лицами в бюджет Промышленного внутригородского района городского округа Самара на счет администратора доходов бюджета, открытый Администрацией Промышленного внутригородского района городского округа Самара в органах федерального казначейства.

9. В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены: копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет; копии ведомостей сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, иные расчетно-платежные документы.

10. Условия аккумулирования и расходования средств.

Сбор денежных средств заинтересованными лицами осуществляется на открытый уполномоченным лицом лицевой счет и перечисляется на счет администратора доходов бюджета, открытый Администрацией Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

Информацию о суммах, поступивших (поступающих) денежных средств в разрезе многоквартирных домов Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара размещает (обновляет) на официальном сайте в сети Интернет ([samadm.ru](https://www.samadm.ru)).

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется уполномоченными организациями в соответствии с условиями муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.

В случае если денежные средства не будут переведены в полном объеме, то заявка такого(их) многоквартирного(ых) дома(ов) в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией Промышленного внутригородского района городского округа Самара и уполномоченными органами.

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара обеспечивает возврат либо зачет аккумулированных денежных средств (неиспользованной части) уполномоченным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

1) экономии денежных средств по итогам проведения конкурсных процедур;

2) неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

3) непредставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

4) возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

5) возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение N 3

к Муниципальной программе

Промышленного внутригородского района

городского округа Самара "Комфортная

городская среда" на 2018 - 2030 годы

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, ОБСУЖДЕНИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

И УТВЕРЖДЕНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВОЙ

ТЕРРИТОРИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, ВКЛЮЧАЕМОЙ

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений администрации Промышленного внутригородского района  городского округа Самара от 30.10.2018 [N 300](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=111714&dst=100005), от 08.05.2019 [N 123](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=118878&dst=100005),  от 07.07.2023 [N 243](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=171342&dst=100008), от 31.05.2024 [N 243](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=184069&dst=100005)) |  |

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, включаемой в муниципальную программу (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

- организатор обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов - Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара;

- общественная комиссия - комиссия по обсуждению проекта муниципальной программы, рассмотрения и проведения оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы (далее - Комиссия).

3. Ответственным за разработку дизайн-проекта является Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара (далее - уполномоченный орган).

4. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов, утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований из разных источников финансирования на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирном доме, имеющих общую дворовую территорию, дизайн-проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

6. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Визуализированный [перечень](#P631) образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории в соответствии с минимальным и дополнительным перечнем работ по благоустройству, представлен в приложении к настоящему Порядку.

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=111714&dst=100005) администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 30.10.2018 N 300)

7. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ, исходя из единичных расценок.

8. Разработка дизайн-проекта включает в себя следующие стадии:

8.1. Уполномоченный орган осуществляет осмотр дворовой территории многоквартирного дома, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц.

8.2. Разработка дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу, осуществляется уполномоченным органом.

8.3. Уполномоченный орган осуществляет обсуждение и согласование разработанного дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома с заинтересованными лицами. В процессе обсуждения заинтересованными лицами могут вноситься свои замечания и предложения, которые уполномоченный орган обязан устранить.

8.4. Утверждение дизайн-проекта на заседании Комиссии.

Дизайн-проект благоустройства дворовой территории, включаемой в муниципальную программу, утверждается Комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания Комиссии.

Протокол подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании, и размещается на официальном сайте Администрации городского округа Самара в разделе "Промышленный внутригородской район" подразделе "Комфортная городская среда" в течение трех рабочих дней с даты его подписания.

Приложение

к Порядку

разработки, обсуждения с заинтересованными

лицами и утверждения дизайн-проекта

благоустройства дворовой территории

многоквартирного дома, включаемой

в муниципальную программу

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБРАЗЦОВ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ПРЕДЛАГАЕМЫХ

К РАЗМЕЩЕНИЮ НА ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ В СООТВЕТСТВИИ

С МИНИМАЛЬНЫМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПЕРЕЧНЕМ РАБОТ

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=111714&dst=100007) администрации Промышленного внутригородского  района городского округа Самара от 30.10.2018 N 300) |  |

1. Минимальный перечень

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Визуализированное изображение | |
| 1. | Скамья | |
|  |  |  |
| 2. | Урна | |
|  |  |  |
| 3. | Освещение дворовых территорий (энергосберегающие ЖКУ светильники) | |
|  |  | |

2. Дополнительный перечень

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Игровое и спортивное оборудование | | | |
| 1.1. | Игровое оборудование: | | | |
| 1.1.1. | Качалка-балансир (возрастная группа: 3 - 12 лет) | | | |
|  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Качели (возрастная группа: 3 - 12 лет) | | | |
|  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Карусель (возрастная группа: 3 - 12 лет) | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Горка (возрастная группа: 3 - 10 лет) | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Качалка на пружине (возрастная группа: 3 - 7 лет) | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Песочница (возрастная группа: от 1 года) | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Детский игровой комплекс (возрастная группа: 3 - 7 лет) | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1.2. | Спортивное оборудование: | |  |  |
| 1.2.1. | Спортивный комплекс (возрастная группа: от 14 лет) | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Спортивный комплекс (возрастная группа: 6 - 12 лет) | |  |  |
|  |  | | | |
| 1.2.3. | Гандбольные ворота с баскетбольным щитом (возрастная группа: 6 - 14 лет) | | | |
|  |  | | | |
| 1.2.4. | Тренажеры (возрастная группа: от 14 лет) | | | |
|  |  |  |  | |
| 2. | Ограждение детских, спортивных площадок: | | | |
|  |  | |  | |
|  |  | |
| 3. | Щит информационный | | | |
|  |  |  |  | |
| 4. | Коврик резиновый | | | |
|  |  |  |  | |

Приложение N 4

к Муниципальной программе

Промышленного внутригородского района

городского округа Самара "Комфортная

городская среда" на 2018 - 2030 годы

МЕТОДИКА

КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД И ЗА ПЕРИОД С НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений администрации Промышленного внутригородского района  городского округа Самара от 08.05.2019 [N 123](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=118878&dst=100005), от 07.07.2023 [N 243](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=171342&dst=100008),  от 31.05.2024 [N 243](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=184069&dst=100006)) |  |

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться Администрацией Промышленного внутригородского района городского округа Самара по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.

1. Оценка степени выполнения мероприятий

муниципальной программы

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов). При расчете данных показателей учитываются поступления средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный период при использовании в муниципальной программе "прямых" показателей (индикаторов) рассчитывается по формуле:



Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный период при использовании в муниципальной программе "обратных" показателей (индикаторов) рассчитывается по формуле:



где:

N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

 - плановое значение n-го показателя (индикатора);

 - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

Fплан - плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

Fфакт - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного периода.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации муниципальной программы за весь отчетный период.

Приложение N 5

к Муниципальной программе

Промышленного внутригородского района

городского округа Самара "Комфортная

городская среда" на 2018 - 2030 годы

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ВСЕХ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=185554&dst=100005) администрации Промышленного внутригородского района  городского округа Самара от 11.07.2024 N 295) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Адрес дворовой территории |
|  | 2018 год |
| 1. | ул. Тополей, д. 4, д. 8, ул. Г. Димитрова, д. 105, д. 107, д. 109, д. 111, д. 113 |
| 2. | ул. Г. Димитрова, д. 83 |
| 3. | ул. Г. Димитрова, д. 77, д. 79 |
| 4. | Московское шоссе, д. 298 А |
| 5. | Московское шоссе, д. 276 |
| 6. | ул. А. Матросова, д. 19, 21 |
| 7. | ул. Ташкентская, д. 246 А |
|  | 2019 год |
| 8. | ул. Ташкентская, д. 220/22, ул. Тополей, д. 14, д. 20 |
| 9. | ул. Ново-Вокзальная, д. 27, ул. Вольская, д. 77, д. 79 |
| 10. | ул. Вольская, д. 81, д. 83, Ново-Вокзальный тупик, д. 13 |
| 11. | Ново-Вокзальный тупик, д. 12 |
| 12. | ул. Г. Димитрова, д. 95 |
| 13. | ул. Молодежная, д. 6 А, д. 6 Б, д. 8 А, д. 8 Б |
|  | 2020 год |
| 14. | ул. Ново-Вокзальная, д. 271 |
| 15. | ул. Калинина, д. 2, ул. Кр. Коммунаров, д. 46 |
| 16. | ул. Фадеева, д. 53 |
| 17. | ул. З. Космодемьянской, д. 10 |
| 18. | ул. Воронежская, д. 192 |
| 19. | ул. Стара-Загора, д. 118 |
| 20. | пр. Кирова, д. 234 |
| 21. | пр. Кирова, д. 40, д. 42, ул. Краснодонская, д. 7, д. 9 |
| 22. | пр. Кирова, д. 74 |
| 23. | пр. Кирова, д. 322 |
| 24. | ул. Стара-Загора, д. 159 А |
| 2021 год | |
| 25. | Московское шоссе, д. 151 |
| 26. | ул. Г. Димитрова, д. 87 |
| 27. | ул. Краснодонская, д. 35 |
| 28. | ул. Г. Димитрова, д. 112 |
| 29. | пр. Кирова, д. 236 |
| 30. | ул. Победы, д. 100/5 |
| 31. | Томашевский тупик, д. 14 |
| 32. | ул. Стара-Загора, д. 103 |
| 33. | ул. Стара-Загора, д. 72 |
| 34. | ул. Силина, д. 6 |
| 35. | ул. Ташкентская, д. 222, д. 224, д. 226, д. 228, д. 230 |
| 2022 год | |
| 36. | ул. Тополей, д. 9, д. 11, ул. Ташкентская, д. 218 |
| 37. | ул. Стара-Загора, д. 82 |
| 38. | ул. Фадеева, д. 60 |
| 39. | пр. Кирова, д. 240 |
| 40. | ул. Стара-Загора, д. 116 |
| 41. | ул. Ново-Садовая, д. 347 А |
| 42. | ул. Силина, д. 11, д. 13, д. 15, д. 17, ул. Ташкентская, д. 206, д. 208, д. 210 |
| 43. | ул. Ново-Вокзальная, д. 253 |
| 44. | ул. Ново-Вокзальная, д. 223, д. 225, д. 227 |
| 45. | ул. Ново-Вокзальная, д. 165 А |
| 46. | ул. Ново-Вокзальная, д. 165 |
| 2023 год | |
| 47. | ул. Стара-Загора, д. 84 А (НРП "КГС") <\*> |
| 48. | пр. К. Маркса, д. 280 (НРП "КГС") <\*> |
| 49. | Московское шоссе, д. 147 (НРП "КГС") <\*> |
| 50. | ул. Физкультурная, д. 98 (НРП "КГС") <\*> |
| 51. | ул. Победы, д. 97, д. 97 А, д. 97 Б (НРП "КГС") <\*> |
| 52. | ул. Ново-Вокзальная, д. 138 (НРП "КГС") <\*> |
|  | ул. Стара-Загора, д. 84 А |
|  | пр. К. Маркса, д. 280 |
|  | Московское шоссе, д. 147 |
|  | ул. Физкультурная, д. 98 |
|  | ул. Победы, д. 97, д. 97 А, д. 97 Б |
|  | ул. Ново-Вокзальная, д. 138 |
|  | ул. Ново-Вокзальная, д. 161 |
|  | пр. К. Маркса, д. 318 Б, д. 318 В |
|  | ул. Ново-Вокзальная, д. 167 |
|  | пр. К. Маркса, д. 318 |
|  | пр. К. Маркса, д. 318 А |
|  | ул. Стара-Загора, д. 82, д. 78 |
|  | ул. Фадеева, д. 54, д. 40, Московское шоссе, д. 87 А |
|  | пр. Кирова, д. 178 - д. 224 |
|  | ул. Воронежская, д. 198 |
|  | ул. Г. Димитрова, д. 114 |
|  | ул. Ново-Вокзальная, д. 251 - Московское шоссе, д. 252 А |
|  | ул. Воронежская, д. 230 |
|  | Московское шоссе, д. 107 |
|  | Московское шоссе, д. 314 |
|  | пр. Кирова, д. 328, ул. Ново-Садовая, д. 381 |
|  | пр. Кирова, д. 230, д. 234, д. 236, д. 238, д. 240, ул. Стара-Загора, д. 120 |
|  | ул. Ново-Вокзальная, д. 249, д. 251, д. 255, д. 257, д. 257 А, ул. Аминева, д. 6, д. 8, Московское шоссе, д. 252 |
|  | пр. К. Маркса, д. 320 |
|  | пр. Кирова, д. 302 |
|  | ул. Стара-Загора, д. 114 |
|  | пр. Кирова, д. 242 |
| 2024 год | |
| 53. | ул. Демократическая, д. 32 (НРП "КГС") <\*> |
| 54. | пр. Юных Пионеров, д. 114 (НРП "КГС") <\*> |
| 55. | ул. Ново-Вокзальная, д. 136, д. 144 (НРП "КГС") <\*> |
| 56. | ул. Ташкентская, д. 248 (НРП "КГС") <\*> |
| 57. | ул. Свободы, д. 74, ул. А. Матросова, д. 17 (НРП "КГС") <\*> |
| 58. | ул. Ново-Вокзальная, д. 134 (НРП "КГС") <\*> |
|  | ул. Ново-Вокзальная, д. 136, д. 144 |
|  | ул. Ново-Вокзальная, д. 134 |
|  | ул. Демократическая, д. 32 |
|  | ул. Свободы, д. 74, ул. Матросова, д. 17 |
|  | ул. Ю. Пионеров, д. 114 |
|  | ул. Демократическая, д. 35 - д. 41 |
|  | ул. Губанова, д. 16, д. 18 |
|  | ул. Ташкентская, д. 248 |
|  | ул. Стара-Загора, д. 151 |
|  | ул. Ново-Садовая, д. 174 |
| 2025 год | |
| 59. | ул. Ново-Вокзальная, д. 161 |
| 60. | пр. К. Маркса, д. 318 Б |
| 61. | ул. Ново-Вокзальная, д. 167 |
| 62. | пр. К. Маркса, д. 318 |
| 63. | пр. К. Маркса, д. 318 А |
| 64. | Московское шоссе, д. 131 |
| 2026 год | |
| 65. | пр. Кирова, д. 200 |
| 66. | ул. Бубнова, д. 4 |
| 67. | пр. Кирова, д. 44, д. 46, ул. Победы, д. 111, ул. Физкультурная, д. 110 |
| 68. | ул. Стара-Загора, д. 86 |
| 69. | ул. Стара-Загора, д. 90 А |
| 70. | ул. Фадеева, д. 63 |
| 2027 год | |
| 71. | ул. Стара-Загора, д. 92 |
| 72. | пр. Кирова, д. 270 |
| 73. | Шестая просека, д. 153 |
| 74. | ул. Бубнова, д. 3 |
| 75. | ул. Г. Димитрова, д. 85 |
| 76. | ул. Теннисная, д. 29 |
| 2028 год | |
| 77. | ул. Юбилейная, д. 6 |
| 78. | ул. Стара-Загора, д. 105 |
| 79. | ул. Победы, д. 106 |
| 80. | пр. К. Маркса, д. 318 В |
| 81. | ул. Краснодонская, д. 1, пр. Кирова, д. 36, д. 36 А |
| 82. | ул. Физкультурная, д. 129, ул. Металлистов, д. 8, ул. Юбилейная, д. 5, д. 7, д. 9 |
| 2029 год | |
| 83. | ул. А. Матросова, д. 23, ул. Вольская, д. 65 |
| 84. | ул. Стара-Загора, д. 125, д. 127 |
| 85. | пр. Кирова, д. 60, д. 60 А, д. 62 |
| 86. | ул. Губанова, д. 12 |
| 87. | Заводское шоссе, д. 48 |
| 88. | ул. Ново-Вокзальная, д. 124 |
| 2030 год | |
| 89. | ул. Рыльская, д. 3, д. 3 А, д. 9 |
| 90. | пр. Кирова, д. 407 |
| 91. | ул. Победы, д. 96, д. 98, пер. Штамповщиков, д. 1, д. 3 |
| 92. | ул. Фадеева, д. 65 |
| 93. | ул. Физкультурная, д. 135 |
| 94. | ул. Теннисная, д. 10 А |
| 95. | ул. Солнечная, д. 29 |
| 96. | ул. Теннисная, д. 31 |
| 97. | ул. Краснодонская, д. 14, ул. Победы, д. 107, ул. Физкультурная, д. 106 |
| 98. | ул. Фадеева, 54 |
| 99. | ул. Солнечная, 28 |
| 100. | ул. Ново-Вокзальная, 211 |
| 101. | пр. Кирова, 214 |
| 102. | пр. Кирова, 230 |
| 103. | ул. Вольская, 71/42 |
| 104. | ул. Фадеева, 44 А |
| 105. | ул. Береговая, 8 Б, 8 В, 8 Г |
| 106. | ул. Воронежская, 137, 139, 141, 143 |
| 107. | Московское шоссе, 175 |
| 108. | пр. Кирова, 284 |
| 109. | ул. Ветлянская, 46, 48 |
| 110. | пр. Кирова, 73 |
| 111. | ул. Солнечная, 21 |
| 112. | Щигровский пер., 8 |
| 113. | пр. Кирова, 226 А |
| 114. | ул. Железной Дивизии, 1, Заводское шоссе, 40 |
| 115. | ул. Ново-Садовая, 228 |
| 116. | ул. Каховская, 1 |
| 117. | ул. Ново-Садовая, 349 |
| 118. | ул. Красных Коммунаров, 38 |
| 119. | ул. Физкультурная, 41 |
| 120. | ул. Калинина, 4 |
| 121. | ул. Ново-Вокзальная, 3 |
| 122. | ул. Ново-Вокзальная, 3 А |
| 123. | ул. Ново-Вокзальная, 122 |
| 124. | ул. 22 Партсъезда, д. 163, пр. К. Маркса, д. 260, д. 262, д. 264, д. 266 |
| 125. | ул. А. Матросова, 35, ул. Вольская, д. 60 А, д. 60 Б, д. 62 А |
| 126. | ул. Воронежская, д. 30, д. 32 |
| 127. | Московское шоссе, д. 252 Б, д. 252 В, д. 254, ул. Аминева, д. 4 |
| 128. | Заводское шоссе, д. 59, д. 59 А |
| 129. | ул. Средне-Садовая, д. 65, д. 67, д. 69, д. 71, д. 73, пр. Юных Пионеров, д. 32, д. 34 |
| 130. | ул. Шверника, д. 11, д. 15 |
| 131. | пр. Юных Пионеров, д. 100, д. 106, д. 108 |
| 132. | ул. 22 Партсъезда, д. 167, д. 169, пр. К. Маркса, д. 272 Б |
| 133. | ул. 22 Партсъезда, д. 171, д. 173, д. 175 |
| 134. | ул. 22 Партсъезда, д. 173 А, д. 177, д. 177 А, д. 179, д. 181, д. 183, ул. Стара-Загора, д. 53, д. 53 А, д. 55, д. 57 |
| 135. | ул. 22 Партсъезда, д. 186, д. 188 |
| 136. | ул. 22 Партсъезда, д. 192, д. 194, д. 196, д. 198 |
| 137. | ул. 22 Партсъезда, д. 227, ул. Солнечная, д. 1 |
| 138. | ул. 22 Партсъезда, д. 35, д. 37, д. 39 |
| 139. | ул. 22 Партсъезда, д. 47, д. 49, д. 51 |
| 140. | 8 Просека, д. 60 |
| 141. | ул. А. Матросова, д. 147, д. 149, д. 151, д. 145, ул. Нагорная, д. 27, д. 29 |
| 142. | ул. А. Матросова, д. 153 А |
| 143. | ул. Вольская, д. 63 |
| 144. | ул. А. Матросова, д. 33, ул. Вольская, д. 58, д. 60, д. 62 |
| 145. | ул. А. Матросова, д. 37, ул. Сердобская, д. 27, д. 29, д. 31 |
| 146. | ул. А. Матросова, д. 41, д. 43, д. 45, д. 39, ул. Сердобская, д. 26, д. 28, д. 30, д. 32, пр. Юных Пионеров, д. 71, д. 73, д. 75 |
| 147. | ул. А. Матросова, д. 57 |
| 148. | ул. Береговая, д. 4, пр. Кирова, д. 65 А |
| 149. | ул. Береговая, д. 6, д. 8, д. 8 А |
| 150. | ул. Бубнова, д. 10, пр. Кирова, д. 409, д. 411, ул. Молодежная, д. 1 |
| 151. | ул. Бубнова, д. 5, Московское шоссе, д. 284, ул. Г. Димитрова, д. 92 |
| 152. | ул. Бубнова, д. 8, д. 8 А, д. 8 Б, пр. Кирова, д. 407 |
| 153. | ул. Ветлянская, д. 38, д. 39, д. 40 |
| 154. | ул. Ветлянская, д. 41 А, д. 45 |
| 155. | ул. Вольская, д. 48, д. 50 |
| 156. | ул. Вольская, д. 52, ул. А. Матросова, д. 48 |
| 157. | ул. Вольская, д. 52 А, ул. А. Матросова, д. 50, ул. Сердобская, д. 9, д. 11 |
| 158. | ул. Вольская, д. 59, д. 61, д. 63, ул. Ново-Вокзальная, д. 21 А, д. 38 |
| 159. | ул. Вольская, д. 64, д. 64 А |
| 160. | ул. Вольская, д. 70, д. 66, д. 68, д. 66 А, ул. Ново-Вокзальная, д. 46, д. 48, д. 48 А, д. 52, ул. Сердобская, д. 33, д. 35 |
| 161. | ул. Ново-Вокзальный тупик, д. 15 А |
| 162. | ул. Свободы, д. 120, д. 122 |
| 163. | ул. Воронежская, д. 184, д. 186, д. 194 |
| 164. | ул. Воронежская, д. 188, д. 196, д. 198 |
| 165. | ул. Воронежская, д. 21 А, д. 23 Б, пер. Ю. Павлова, д. 8 А, д. 10 А |
| 166. | ул. Воронежская, д. 206, д. 208, д. 226, д. 228, д. 230 |
| 167. | ул. Воронежская, д. 210, д. 212, д. 214, д. 216, д. 218, д. 220, д. 222 |
| 168. | ул. Воронежская, д. 236, д. 238, д. 246, д. 248 |
| 169. | ул. Воронежская, д. 25, пер. Ю. Павлова, д. 14 |
| 170. | ул. Воронежская, д. 250, д. 252, д. 256, д. 258 |
| 171. | ул. Воронежская, д. 34, д. 36, ул. Калинина, д. 39, д. 41, Тихий переулок, д. 3, д. 5 |
| 172. | ул. Воронежская, д. 38, д. 40, д. 42, ул. Калинина, д. 43, д. 45, д. 47, Тихий переулок, д. 4 |
| 173. | ул. Вятская, д. 11 |
| 174. | ул. Вятская, д. 14, д. 18, д. 20 |
| 175. | ул. Рыльская, д. 40, д. 42, д. 44 |
| 176. | ул. Г. Димитрова, д. 110, д. 110 А, д. 110 Б, д. 110 В, д. 110 Г |
| 177. | ул. Г. Димитрова, д. 131, ул. Демократическая, д. 20, д. 22 А, д. 24 А |
| 178. | ул. Г. Димитрова, д. 75, Московское шоссе, д. 294, д. 296 |
| 179. | ул. Г. Димитрова, д. 86, Московское шоссе, д. 290, д. 292 |
| 180. | ул. Г. Димитрова, д. 96, д. 98, д. 100 |
| 181. | ул. Губанова, д. 26, ул. Аминева, д. 29, д. 31, д. 33 |
| 182. | ул. Губанова, д. 32, д. 34, ул. Солнечная, д. 33, д. 39, д. 35 |
| 183. | ул. Губанова, д. 4, Московское шоссе, д. 260 |
| 184. | ул. Губанова, д. 6, д. 8 |
| 185. | ул. Демократическая, д. 12, д. 14 А, д. 14, д. 16 |
| 186. | ул. Демократическая, д. 28 А, д. 30, д. 30 А |
| 187. | ул. Железной дивизии, д. 3, Заводское шоссе, д. 42 |
| 188. | ул. Железной дивизии, д. 17, Заводское шоссе, д. 56, д. 58, д. 60 |
| 189. | ул. Железной дивизии, д. 5, Заводское шоссе, д. 44, д. 46 |
| 190. | ул. Железной дивизии, д. 7, Заводское шоссе, д. 50 |
| 191. | ул. Железной дивизии, д. 9, д. 11, д. 13, Заводское шоссе, д. 54 |
| 192. | ул. З. Космодемьянской, д. 16 |
| 193. | ул. З. Космодемьянской, д. 18, д. 20 |
| 194. | ул. З. Космодемьянской, д. 21 |
| 195. | ул. З. Космодемьянской, д. 3, д. 5 |
| 196. | Заводское шоссе, д. 57, д. 57 А, д. 57 Б |
| 197. | Заводское шоссе, д. 57 В |
| 198. | Заводское шоссе, д. 61, д. 63, д. 65 |
| 199. | Заводское шоссе, д. 64, д. 66 |
| 200. | Заводское шоссе, д. 64 А |
| 201. | Заводское шоссе, д. 67, д. 67 А |
| 202. | Заводское шоссе, д. 71, д. 71 А |
| 203. | Заводское шоссе, д. 71 Б, д. 71 В, д. 73 |
| 204. | ул. Земеца, д. 11, д. 13 |
| 205. | ул. Калинина, д. 33, д. 37 |
| 206. | ул. Калинина, д. 34 |
| 207. | ул. Калинина, д. 85, д. 87, д. 89, ул. Воронежская, д. 84, д. 84 А, д. 88 |
| 208. | ул. Калинина, д. 91, ул. Нагорная, д. 57, д. 59, ул. Воронежская, д. 90, д. 92 |
| 209. | ул. Калинина, д. 98, д. 100, д. 102, д. 104, Роторный переулок, д. 21, д. 23, д. 25 |
| 210. | ул. Калинина, д. 101, д. 103, д. 105, ул. Воронежская, д. 100, д. 104, д. 106 |
| 211. | ул. Каховская, д. 7, д. 9, ул. Физкультурная, д. 119, д. 121, д. 121 А, ул. Теннисная, д. 10, д. 10 А |
| 212. | Костромской переулок, д. 17, д. 19 |
| 213. | Костромской переулок, д. 8, д. 12 |
| 214. | Костромской переулок, д. 9, д. 11, д. 13 |
| 215. | ул. Краснодонская, д. 12 |
| 216. | ул. Краснодонская, д. 13, д. 15, ул. Физкультурная, д. 110 |
| 217. | ул. Краснодонская, д. 17, д. 19, д. 21, д. 23 |
| 218. | ул. Краснодонская, д. 25, д. 27, д. 29, д. 31, ул. Свободы, д. 119 |
| 219. | ул. Краснодонская, д. 28, д. 30 |
| 220. | ул. Краснодонская, д. 33, д. 37, д. 39, д. 39 А |
| 221. | ул. Краснодонская, д. 34, ул. Вольская, д. 107, д. 111, пер. Ю. Павлова, д. 9, д. 11 |
| 222. | ул. Краснодонская, д. 41, д. 43, д. 45, д. 47 |
| 223. | ул. Красных Коммунаров, д. 36 |
| 224. | ул. Металлистов, д. 5, ул. Физкультурная, д. 133, д. 137 |
| 225. | ул. Молодежная, д. 10 |
| 226. | Московское шоссе, д. 103, д. 105, д. 111, д. 113 |
| 227. | Московское шоссе, д. 107, д. 123 |
| 228. | Московское шоссе, д. 115, д. 117, д. 119, д. 109, д. 121 |
| 229. | Московское шоссе, д. 127, д. 129, д. 133 |
| 230. | Московское шоссе, д. 153, д. 149 |
| 231. | Московское шоссе, д. 161, д. 163 |
| 232. | Московское шоссе, д. 252, д. 252 А, ул. Ново-Вокзальная, д. 247 |
| 233. | Московское шоссе, д. 252 Б, д. 252 В, д. 254, ул. Аминева, д. 4 |
| 234. | Московское шоссе, д. 278, ул. Бубнова, д. 4 |
| 235. | Московское шоссе, д. 298, д. 300, д. 302 |
| 236. | Московское шоссе, д. 314 |
| 237. | Московское шоссе, д. 81, д. 83 |
| 238. | Московское шоссе, д. 87, д. 89 |
| 239. | Московское шоссе, д. 97, д. 99 |
| 240. | ул. Нагорная, д. 11, д. 13 |
| 241. | ул. Нагорная, д. 49, д. 47, д. 51, Роторный переулок, д. 12, д. 14, Гвардейский переулок, д. 7, д. 9, д. 11, д. 13 |
| 242. | ул. Нагорная, д. 53, д. 55, Роторный переулок, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9, ул. Калинина, д. 84, д. 86 |
| 243. | ул. Нагорная, д. 90, д. 92, ул. Калинина, д. 92, д. 94, д. 96, Роторный переулок, д. 15, д. 17 |
| 244. | ул. Нагорная, д. 94, д. 96, ул. Воронежская, д. 94, д. 96, д. 98, ул. Калинина, д. 97, д. 99 |
| 245. | ул. Ново-Вокзальная, д. 110 А, пр. К. Маркса, д. 296, д. 298 |
| 246. | ул. Ново-Вокзальная, д. 15 А |
| 247. | ул. Ново-Вокзальная, д. 167 А |
| 248. | ул. Ново-Вокзальная, д. 249 |
| 249. | ул. Ново-Вокзальная, д. 54, д. 56, д. 58, д. 60, пр. Юных Пионеров, д. 83, д. 85, д. 81, д. 79, ул. Сердобская, д. 34, д. 36, д. 38, д. 40 |
| 250. | ул. Ново-Вокзальная, д. 78 А, д. 82, д. 84, д. 86, ул. Нагорная, д. 35, д. 37, д. 39, д. 41 |
| 251. | ул. Ново-Садовая, д. 194, д. 198, д. 200, д. 204, д. 206, д. 210, д. 210/1, д. 212 |
| 252. | ул. Ново-Садовая, д. 220, д. 220 Б, д. 218, д. 216, ул. Шверника, д. 2, д. 4, д. 6, д. 8, д. 10, д. 14 |
| 253. | ул. Ново-Садовая, д. 224 А, д. 224 Б |
| 254. | ул. Ново-Садовая, д. 252 |
| 255. | ул. Ново-Садовая, д. 323 |
| 256. | ул. Ново-Садовая, д. 353 А, д. 355, д. 359, д. 357 |
| 257. | ул. Победы, д. 102 |
| 258. | ул. Победы, д. 101, д. 103, д. 105, д. 109, ул. Воронежская, д. 1 А, ул. Физкультурная, д. 100, д. 102 |
| 259. | ул. Победы, д. 102 А, Театральный проезд, д. 3 |
| 260. | ул. Победы, д. 95, д. 95 А, д. 95 Б, ул. Ново-Вокзальная, д. 5 |
| 261. | ул. Победы, д. 99, д. 99 А, ул. Физкультурная, д. 98 А |
| 262. | пр. К. Маркса, д. 268, д. 270, д. 272, д. 272 А, д. 274, д. 274 А |
| 263. | пр. К. Маркса, д. 290, д. 294 |
| 264. | пр. К. Маркса, д. 300 |
| 265. | пр. К. Маркса, д. 320, д. 322, д. 324, д. 326, д. 328, д. 330 |
| 266. | пр. Кирова, д. 168, д. 170, д. 172 |
| 267. | пр. Кирова, д. 186, д. 194, д. 196, д. 216, д. 218, д. 222, ул. Стара-Загора, д. 165, д. 167 |
| 268. | пр. Кирова, д. 188, д. 190, д. 192, д. 206 |
| 269. | пр. Кирова, д. 210, д. 224 |
| 270. | пр. Кирова, д. 226 |
| 271. | пр. Кирова, д. 24 |
| 272. | пр. Кирова, д. 246, д. 248, д. 254, д. 258, д. 260 |
| 273. | пр. Кирова, д. 286, д. 288, Московское шоссе, д. 181, д. 183, д. 185 |
| 274. | пр. Кирова, д. 314, д. 316, д. 318, д. 320 |
| 275. | пр. Кирова, д. 328, ул. Ново-Садовая, д. 385 |
| 276. | пр. Кирова, д. 401, д. 403, д. 405, Московское шоссе, д. 274 |
| 277. | пр. Кирова, д. 51, д. 51 Б |
| 278. | пр. Кирова, д. 57 |
| 279. | пр. Кирова, д. 59, д. 61, д. 63 |
| 280. | пр. Кирова, д. 75 |
| 281. | ул. Рыльская, д. 24, д. 24 Б, д. 24 А, д. 26, д. 30, д. 32, д. 34, д. 36 |
| 282. | ул. Свободы, д. 107 А, д. 109 А, Театральный проезд, д. 8, д. 10, д. 8 А, д. 10 А |
| 283. | ул. Свободы, д. 109, д. 111, д. 113, д. 115 |
| 284. | ул. Свободы, д. 78, д. 76 |
| 285. | ул. Свободы, д. 88 |
| 286. | ул. Сердобская, д. 10, д. 12 |
| 287. | ул. Сердобская, д. 16, д. 18, д. 20, д. 22, ул. А. Матросова, д. 76 А |
| 288. | ул. Солнечная, д. 3, д. 5, д. 7 |
| 289. | ул. Средне-Садовая, д. 42, д. 44 |
| 290. | ул. Средне-Садовая, д. 53, ул. Вольская, д. 42, д. 44, д. 46 |
| 291. | ул. Средне-Садовая, д. 54 |
| 292. | ул. Средне-Садовая, д. 55 |
| 293. | ул. Ставропольская, д. 118, ул. Калинина, д. 83 |
| 294. | ул. Ставропольская, д. 43 |
| 295. | ул. Ставропольская, д. 51, д. 53, д. 55, д. 55 А, д. 57, д. 57 А, д. 59, д. 59 А, д. 61, ул. А. Матросова, д. 88 |
| 296. | ул. Ставропольская, д. 74 |
| 297. | ул. Ставропольская, д. 74, корпус 1, ул. Средне-Садовая, д. 52 |
| 298. | ул. Ставропольская, д. 98, корпус 1, д. 98, корпус 2 |
| 299. | ул. Стара-Загора, д. 108, д. 110 |
| 300. | ул. Стара-Загора, д. 113, д. 115, д. 117 |
| 301. | ул. Стара-Загора, д. 149, д. 153, д. 157 |
| 302. | ул. Стара-Загора, д. 151 А, д. 159, д. 159 В, д. 161, д. 163 |
| 303. | ул. Стара-Загора, д. 59, д. 83, д. 85, д. 87 |
| 304. | ул. Стара-Загора, д. 89 |
| 305. | ул. Стара-Загора, д. 91 |
| 306. | Театральный проезд, д. 12, д. 14, д. 16 |
| 307. | ул. Фадеева, д. 40, д. 42, д. 44 Б |
| 308. | ул. Фадеева, д. 56, д. 64 |
| 309. | ул. Фадеева, д. 66, д. 68 |
| 310. | пр. Кирова, д. 208 |
| 311. | ул. Физкультурная, д. 31, д. 33, д. 35 |
| 312. | ул. Черемшанская, д. 102 |
| 313. | ул. Черемшанская, д. 119, д. 123 |
| 314. | ул. Черемшанская, д. 120, д. 128 |
| 315. | Щигровский переулок, д. 12 |
| 316. | пр. Юных Пионеров, д. 55, д. 57, д. 59 |
| 317. | пр. Юных Пионеров, д. 61, д. 63, д. 65, д. 67 |
| 318. | ул. Юбилейная, д. 2, д. 3, ул. Металлистов, д. 6 |