|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Протяженность в однотрубном исчислении, п.м | Дата начала-окончания работ | Адрес производства работ |
| Реконструкция квартальной тепловой сети ТС-9-2 (ул. Стара-Загора и XXII Партсъезда)  | 5 008,86 | май-октябрь | в границах ул. 22 Партсъезда, ул. Стара Загора, ул. Ново-Вокзальная и пр. Карла-Маркса |
| Реконструкция тепловой сети от ТК-2 (ул. Дыбенко/3-й проезд) до ТК-8 (ул. Печерская/3-й проезд) с увеличением диаметра с 2Ду=250мм на 2Ду=500мм | 606,40 | июнь-сентябрь | от 3-й проезд, 50 до 3-й проезд, 70.  |
| Строительство участка ТС от ТК9а (ул. Гаражная/3-й проезд) до ТК-2 (ул. Дыбенко/3-й проезд) 2Ду 500 мм | 574,00 | июнь-октябрь | От ул. Гаражная, 7 до ул. Революционная,70  |
| Реконструкция ТС-4I-2 в границах ул. Дачной, Мичурина, Владимирской, Коммунистической | 3 538,74 | май-октябрь | в границах ул. Дачная, ул. Мичурина, ул. Владимирская, ул. Коммунистическая |
| Реконструкция ТС-14-10,5 (1 п.к., 2 п.к.) район ул. Г. Димитрова и Московского шоссе-дублер | 3 852,00 | июнь-ноябрь | в границах ул. Георгия Димитрова, ул. Ташкентская, ул. Стара Загара и Московское шоссе |
| Реконструкция квартальной тепловой сети ТС-352-0/12А (в границах ул. Гагарина, Тухачевского, Магнитогорской, пр. Карла Маркса)  | 2 717,94 | июнь-ноябрь | в границах ул. Гагарина, ул. Тухачевского, ул. Магнитогорская, и проспекта Карла-Маркса |
| Реконструкция квартальной тепловой сети ТС-360-0/24 (в границах ул. Скляренко, пр. Масленникова, ул. Мичурина)  | 2 691,00 | июнь-ноябрь | в границах ул. Мичурина, ул. Луначарского, проспекта Масленикова и Автобусного проезда |
| Реконструкция ТС-7Б-6/1А от ТП-52 ул. Стара-Загора | 1 101,60 | май-октябрь | от ул. Стара Загора,100 до ул. Воронежская, 192. |
| Реконструкция теплотрассы по ул. Первомайской от ТК-22 до ТК-24, 2Ду=350мм | 478,96 | май-сентябрь | от проспекта Ленина, 2 до ул. Первомайской, 34 |
| Реконструкция теплотрассы по ул. Чапаевская от ТК-75 до ТК-75в, 2Ду=200мм | 443,00 | май-август | от ул. Красноармейская, 17 до ул. Чапаевской, 156. |
| Реконструкция теплотрассы по ул. Некрасовской от ТК-86/7а до ТК-86/5, 2Ду=300мм | 302,50 | май-август | от ул. Некрасовская,85 до ул. Некрасовская, 77 |
| Реконструкция теплотрассы по ул. Рабочей от ТК-27а (ул. Никитинская) до ТК-29 (ул. Агибалова), 2Ду=500мм | 276,80 | май-август | ул. Рабочая, 95 до ул. Агибалова,7 |
| Реконструкция теплотрассы по ул. Дзержинского от ТК-42б до ТП-24, 2Ду=200мм | 518,00 | май-август | от ул. Дзержинского, 22 до ул. Дзержинского,14 |
| Реконструкция теплотрассы по ул. Энтузиастов от НС-5 до ТП-13, 2Ду=400мм | 229,40 | май-август | от ул. Аэродромная,87 до ул. Аэродромная,90 |
| Реконструкция теплотрассы по Московскому шоссе от ТК-18 до ТК-23 (1 п.к. от ТК-20 до ТК-23, 2 п.к. от ТК-18 до ТК-20), 2Ду=700мм | 1 327,20 | май-октябрь | от ул. Георгия Димитрова 69 до проспекта Кирова,393а |
| Реконструкция теплотрассы по ул. Гастелло от ТК-5 до ТК-6СУМР, 2Ду=800мм | 380,00 | май-сентябрь | от ул. Гастелло,32 до ул. Гастелло,30 |
| Реконструкция тепломагистрали №2 СамТЭЦ от ТК-4 до ТК-12 (1 п.к. от ТК-4 до ТК8а, 2 п.к. от 9 до ТК-12), 2Ду=800мм, 2Ду=700 мм | 1 202,00 | май--октябрь | от ул. Алма-Атинская, 72/1 до ул. Нагорной,185 |
| Реконструкция теплотрассы по ул. Аэродромной от ТК-28 до ТК-28в, 2Ду=300, 500мм | 433,00 | июнь-сентябрь | от ул. Промышленности, 261-2 до ул. Аэродромная,126 |
| Реконструкция теплотрассы по ул. Радонежской от ТК-14 до ТК-64, 2Ду=300 мм | 779,00 | июнь-октябрь | от ул. Осипенко,130 до ул. Радонежская,9 |
| Реконструкция теплотрассы по ул. Чапаевской от ТК-111 до ТК-30, 2Ду=300 мм | 680,00 | июнь-октябрь | от ул. Чапаевская,186 до ул. Чапаевская,212 |
| Реконструкция теплотрассы по ул. Ново-Вокзальной от ТК-2а до ТК-3, 2Ду=500 мм | 853,00 | июнь-ноябрь | от ул. Ново-Вокзальная, 9 до №26 по ул. Ново-Вокзальная |